软件项目周报

时间：第一周（2026年3月11日-2026年3月17日）

项目名称：二手交易平台

项目组长：李明阳

1.	本周工作内容

1）明确了“校园二手交易平台”的核心需求（商品发布，购买等）。

2）确定了前后端分离的开发模式，后端采用 Spring Boot + MyBatis Plus，前端采用 Vue3 + Element Plus，数据库选用 MySQL 8.0，并引入Redis作为缓存中间件。

3）成员已完成基础开发环境的配置（JDK17、Maven、IDEA），并搭建了Spring Boot项目骨架，整合了MyBatis Plus与MySQL驱动。

4）完成了Node.js及Vue CLI的安装，初始化了Vue3项目，并引入了Element Plus组件库进行初步测试。

2.	本周未完成的工作及原因

对项目的特色功能设计还未统一意见，团队开发方案还没有拟定

原因：大家都有各自意见，还没有统一方案

3.	下周工作内容

1）统一项目设计细则，开启项目的具体业务和需求的分析，进行项目分工。

2）完成项目初步框架搭建