软件项目周报

时间：10周（2026年5月11日-2026年5月17日）

项目名称：「旧的怎么办・校园二手交易平台」

项目组长：李明阳

组员：李明阳、唐龙逸、梁有黎、杨航。

1.	本周工作内容

- 1）全量系统测试：功能、兼容性、压力、安全测试

- 2）测试用例完善，bug 分级修复闭环

3）生产环境搭建与预部署验证

2.	本周未完成的工作及原因

本周任务按计划完成，无遗留事项。

3.	下周工作内容

1）最终版本封版，部署至生产环境

2）全量项目文档完善

3）最终答辩稿撰写