软件项目周报

时间：第三周（2026年3月23日-2026年3月29日）

项目名称：「旧的怎么办・校园二手交易平台」

项目组长：李明阳

组员：李明阳、唐龙逸、梁有黎、杨航。

1.	本周工作内容

- 对我们的业务进行了需求分析

- 2）小组成员已经完成准备工作

3）输出了我们的PRD 需求规格说明书

4）达成了网页前端UI的一些设计共识

2.	本周未完成的工作及原因

UI设计初稿未定下（框架设计已经完成）

原因：我们对项目主题色的还没确定

3.	下周工作内容

1）数据库表结构设计

2）后端 Spring Boot 框架搭建，核心接口规范定义

3）PC 端 Vue小程序项目框架搭建基础页面开发

4) 核心模块开发：用户登录、商品发布 / 列表 / 详情、订单基础流程