软件项目周报

时间：第4周（2026年3月30日-2026年4月5日）

项目名称：「旧的怎么办・校园二手交易平台」

项目组长：李明阳

组员：李明阳、唐龙逸、梁有黎、杨航。

1.	本周工作内容

- 1）数据库表结构设计、ER 图输出；

- 2）后端 Spring Boot 框架搭建，核心接口规范定义

3）PC 端 Vue小程序项目框架搭建基础页面开发

4）前端低保真模型设计完毕

5） 核心模块开发：用户登录、商品发布。

2.	本周未完成的工作及原因

1）核心模块开发：商品发布 / 列表 / 详情、订单基础流程

原因：制定计划时忘记考虑清明节

3.	下周工作内容

1）完成后续核心模块开发

2）核心业务接口联调，双端核心功能落地；

3）基础版全流程闭环测试，bug 修复

4)  MVP 版本部署至测试环境