软件项目周报

时间：第5周（2026年4月6日-2026年4月12日）

项目名称：「旧的怎么办・校园二手交易平台」

项目组长：李明阳

组员：李明阳、唐龙逸、梁有黎、杨航。

1.	本周工作内容

- 1）核心模块开发：商品发布 / 列表 / 详情、订单基础流程

- 2）核心业务接口联调，双端核心功能落地；

3）基础版全流程闭环测试，bug 修复

4） MVP 版本部署至测试环境

5） 系统设计文档（概要设计）

2.	本周未完成的工作及原因

本周任务按计划完成，无遗留事项。

3.	下周工作内容

1）系统设计文档（详细设计）

2）剩余核心功能开发：搜索筛选、在线沟通、评价体系、管理后台

3）Redis 缓存接入，基础性能优化；

4) 双端剩余页面开发与交互实现；

5）接口联调，模块功能测试