软件项目周报

时间：第6周（2026年4月13日-2026年4月19日）

项目名称：「旧的怎么办・校园二手交易平台」

项目组长：李明阳

组员：李明阳、唐龙逸、梁有黎、杨航。

1.	本周工作内容

- 1）剩余核心功能开发：搜索筛选、在线沟通、评价体系、管理后台

- 2）Redis 缓存接入，基础性能优化

3）系统设计文档（详细设计）

4）网页端剩余页面开发与交互实现；

5）接口联调，模块功能测试

2.	本周未完成的工作及原因

1）小程序端剩余页面开发和交互实现

原因：小程序负责人本周事务繁忙，适当延后计划

3.	下周工作内容

1）完善延后内容

2）现有功能 bug 集中修复，版本稳定优化

3）中期版本部署与演示流程打磨

4) 中期复盘