软件项目周报

时间：第7周（2026年4月20日-2026年4月26日）

项目名称：「旧的怎么办・校园二手交易平台」

项目组长：李明阳

组员：李明阳、唐龙逸、梁有黎、杨航。

1.	本周工作内容

- 1）完善延后内容（小程序端剩余页面开发和交互实现）

- 2）现有功能 bug 集中修复，版本稳定优化

3）中期复盘

2.	本周未完成的工作及原因

1）未完成部署任务

原因：网页B端和小程序C端有部分功能未统一，修改后再部署

3.	下周工作内容

1）对齐B端和C端的功能

2）中期版本部署

3）中期反馈问题整改

4)  剩余功能补全，边缘异常场景处理

5）全流程回归测试，bug修复