软件项目周报

时间：8周（2026年4月27日-2026年5月3日）

项目名称：「旧的怎么办・校园二手交易平台」

项目组长：李明阳

组员：李明阳、唐龙逸、梁有黎、杨航。

1.	本周工作内容

- 1）对齐B端和C端的功能

- 2）中期版本部署

3）中期反馈问题整改

2.	本周未完成的工作及原因

1）剩余功能补全，边缘异常场景处理

原因：劳动节休息，工期后延

- 全流程回归测试，bug修复

原因：劳动节休息，工期后延

3.	下周工作内容

1）剩余功能补全，边缘异常场景处理

2）全流程回归测试，bug修复

3）全业务流程闭环验证，异常场景兜底

4) 性能优化：接口响应、页面加载速度优化

5）安全加固：权限控制、数据防刷、注入防护